Service Home Store

Plan de la GCS

Versión 1.0

ÍNDICE

- Introducción

- Gestión de la SCM

  - Roles o responsabilidades

  - Procedimientos

  - Herramientas

  - Calendario

- Actividades de la SCM:

  - Identificación de la configuración(Nomenclatura, Líneas Base,Estructura del repositorio)

  - Control de la Configuración:

  - Estado de la Configuración

  - Auditoría de la Configuración

  - Gestión de entrega y Release de Software

# Introducción

## Situación de la empresa (Tirado Julca Juan Jose)

- ServiceHomeStore es una empresa peruana, consultora de software, conformada por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la la Universidad Nacional de Ingeniería, de las carreras de Ing.de Software, Ing.Sistemas y Ciencias de la computación, esta se dedica al desarrollo de portales web orientados a la venta, adquisición y alquiler de servicios y productos.

- Nuestra empresa actualmente cuenta con la dificultad de no tener personal a tiempo completo ya que muchos de ellos aún se encuentran cursando el 9no y 10mo ciclo de la universidad por lo que no pueden aceptar el gran número de pedidos que les solicitan.

- Otra dificultad que hay en la empresa es a la hora de realizar los cambios al software que se encuentra en mantenimiento, ya que con mucha frecuencia se generan conflictos, debido a que algunos de los miembros de la empresa suben al repositorio remoto, el cual en nuestro caso será GitHub, un cambio realizado en su repositorio local sin previamente haber bajado la última versión del software .

- Actualmente la empresa ServiceHomeStore cuenta 6 proyectos en desarrollo, donde 4 de ellos han iniciado recientemente y 2 se encuentran en la fase final, también contamos con 1 software en estado mantenimiento .

  - Propósito (Cortez Rosas Ingrid Fiorella)

- Diseñar sistemas para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, y que sea accesible a todos.

- Nuestra empresa tiene como propósito innovar en la tecnología, desarrollando sistemas que agilicen las operaciones y la atención a nuestros usuarios.

- Nuestros usuarios tengan una interacción amigable con nuestros sistemas, brindándole confianza y seguridad.

## Alcance(Maita Medina Andrés)

- Permitir gestionar todo lo relacionado con las contrataciones de servicios y además controlar el estado de cada servicio ofrecido, finalmente se pretende  llegar a una gran cantidad de usuarios, los cuales ofrezcan sus servicios por medio de nuestra plataforma.

# Gestión de la SCM

## Roles o responsabilidades (Aquino, Cristian)

| ROL | Responsabilidades | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Gestor de Configuración de Software | - Mantener el plan de gestión de la configuración. - Realizar auditorías para verificar el cumplimiento del plan de gestión de la configuración. - Reportar cambios no autorizados. - Informar al CCC, los cambios aprobados y el estado de su ejecución. | 2 |
| Comité de Control de Configuración (CCC) | - Recibir, priorizar y asignar solicitudes de cambios. - Evaluar el impacto de los cambios - Gestión de cambios relevantes - Establecer fechas de liberación y contenido de las versiones. |  |
| Bibliotecario | - Organizar el repositorio - Asegurarse que cada integrante del equipo de desarrollo trabaje en una rama. - Resolver los conflictos al realizar los commit. - Brindar mantenimiento a las bibliotecas que son usadas. | 1 |
| Gestión de la Calidad | - Elaborar y comunicar un plan de calidad que promueva la mejora continua. - Identificar y planificar acciones correctivas para reducir errores y mejorar la calidad de los sistemas. - Planificar, asignar recursos y monitorizar el programa de auditoría de calidad interna. | 2 |
| Auditoría de la Gestión de la Configuración | - Control de los cambios realizados especificando la fecha y autor del cambio. - Gestiona los procedimientos de la Gestión de Configuración del Software para señalar un cambio, su registro y divulgación. | 2 |
| Equipo de desarrollo | - Definir o modificar los elementos. - Informar los cambios que se realicen. | 8 |
| Documentación | - Realizar el manual de usuario. - Revisar los manuales de instalación y de configuración con respecto al plan. - Mantener las versiones aprobadas de los manuales. - Solicitar información necesaria al equipo de desarrollo, para generar la documentación de capacitación. | 1 |

## Procedimientos

(Documentos que sirven como entrada  a la elaboración de este plan )

- Documento de proceso de desarrollo de software

- Cronogramas de proyecto de software

- Manual de acceso de usuario

- Documento de calidad

- Documento de estandar de desarrollo de software ?

## Herramientas

(Describir las herramientas que se serán de apoyo en la GCS), beneficios si es gratuito o de paga, limitaciones, en que se va a utilizar

### Git: (Rodrigo Quinteros).

  - Git es un software de control o gestión de versiones pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones desde proyectos pequeños hasta proyectos grandes cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente en lugar de tener un único espacio para todo el historial de versiones del software, como sucedía en los sistemas de versiones de antaño.

  - Los beneficios que nos ofrece git es la flexibilidad, el rendimiento y la seguridad al momento de hacer cambios de versiones, ramificaciones o funciones de estas. Además está respaldada por una gran comunidad de programadores. La única desventaja que podemos encontrar en git es la poca capacidad de este en manejar archivos binarios.

  - Git es un software libre distribuido bajo los términos de versiones 2 de la licencia pública General de GNU.

### GitHub: (Harold Alberto)

  - GitHub es una forja para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Se utiliza principalmente para la creación de código fuente de programas de ordenador, es rápido y ligero, optimizado para hacer operaciones de control muy rápidas.

  - Crear ramas y mezclarlas es rápido y poco propenso a problemas, al contrario que en otros sistemas tradicionales al igual que la integridad de la información está asegurada gracias a su modelo de almacenamiento, que permite predecir este tipo de problemas. También permite flujos de trabajo muy flexibles.El concepto de área de preparación permite versionar los cambios como nos convenga, no todo o nada.

- Trello: (Rojas Miñan, Alexis)

Trello es una herramienta que forma parte de la familia de Atlassian y es una solución fácil, gratuita, flexible y visual para que los equipos puedan gestionar  sus proyectos y organizarlos. Esta herramienta permite que los equipos trabajen de forma más colaborativa y sean más productivos gracias a las tarjetas, listas y tableros que les permiten organizarse y que prioricen todas las tareas en sus proyectos de forma divertida y  flexible.

Trello dispone de 3 tipos de suscripciones: Free, Business Class y Enterprise. En todos los tipos nos ofrecen tableros de equipo, tarjeta, listas, almacenamiento, integraciones, automatización por bots y funciones de administración y seguridad. En consecuencia, su principal desventaja viene siendo que solo se podrá crear 10 tableros lo cual resultaría muy escaso para el tema de organizarnos cada caso de uso en diferente tablero y se vería forzado a solo usar 1 tablero. se podrá adjuntar como máximo 10MB, lo cual nos dificulta si queremos adjuntar algún video, referencia en diapositivas, entre otros.

La versión de Business Class se acomoda más a nuestro proyecto debido a que se podrá tener colecciones de tableros, checklist avanzados, tableros ilimitados y 250 MB de almacenamiento adjunto. Sin embargo, en esta versión el costo de suscripción es de $10 anuales y si se quisiera un costo mensual nos resultaría $12.5 dólares. Por ello, también se utilizará la herramienta Jira Software donde nos podremos expandir mejor todo el tema de organización del proyecto.

- Jira Software: (Rojas Miñan, Alexis)

Jira es una herramienta que forma parte de la familia de Atlassian y que es una familia de productos creada para ayudar a todos los tipos de equipos con la gestión de su trabajo y ofrece varias opciones de implementación y productos diseñadas específicamente para el software, las TI, la empresa, los equipos de operaciones y mucho más. La herramienta Jira Software se utilizará para la gestión de trabajo en el proyecto. Jira Software  es parte de la gran  gama de productos que fueron creados para ayudar a equipos a gestionar su trabajo. En unos inicios, Jira se diseñó como un gestor de incidencias y errores.

Sin embargo, se ha convertido en una poderosa herramienta de gestión de trabajo para todo tipo de casos de uso, desde la gestión de requisitos y casos de prueba hasta el desarrollo de software ágil. Jira software ofrece una flexibilidad para las funciones y restricciones de los usuarios. Estas funciones las crea el administrador o la persona que configura y gestiona la instancia de Jira. Estas buenas prácticas están diseñadas para que el administrador prepare a todo el equipo con las características y funciones que necesitan, pero sin distracciones.

Esta Herramienta presenta diversas suscripciones como serían gratuita, estándar, premium y empresarial. En todas las versiones nos ofrecen tableros Scrum y Kanban, backlog, creación de informes ágiles, flujos de trabajo personalizables, integraciones, hojas de ruta, automatización, verificación de dominios, gestión de la duración de las sesiones del equipo  y almacenamiento en la nube.

Su principal desventaja para el proyecto sería que al usar la versión gratuita nos limita a 10 usuarios, 2GB de almacenamiento y no podremos tener hojas de rutas avanzadas. Existen más funcionalidades que no presenta la versión gratuita pero no nos veremos afectados debido a que no serán utilizadas en su totalidad.

- Microsoft Teams:(Vladimir Alvarado)

Es una plataforma unificada de comunicación y colaboración en la nube de Office 365 diseñada (y por ello utilizada en la empresa con esos fines) para mejorar la comunicación y colaboración de los equipos de trabajo de las empresas, proporciona a los trabajadores (en la oficina o en remoto) funciones de chat o mensajería instantánea, reuniones en vídeo, almacenamiento de archivos (incluida la colaboración en la auditoría de archivos) e integración de aplicaciones.

Esta herramienta nos brinda una serie de ventajas como acceso a una herramienta optimizada para la colaboración, incremento de productividad, ayuda a centrarse en el trabajo, aumento de la transparencia de la información, espacios de trabajo personalizables, entre otras.

Teams se incluye como servicio de Office 365 y cuenta con extensiones que pueden integrarse con productos "no Microsoft”.

Entre las principales diferencias de la versión gratuita y la de pago se encuentran el número máximo de usuarios, la capacidad de almacenamiento de los ficheros, características adicionales en la grabación de reuniones o llamadas telefónicas. Además, la versión de pago, también trae consigo unas cuantas opciones de administración adicionales.

## Calendario

| Plan de las actividades | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANIFICACIÓN DE LA SCM | x |  |  |  |  |  |
| Identificar problemática de la empresa | x |  |  |  |  | Gestor |
| Identificar roles y responsabilidades | x |  |  |  |  | Gestor |
| Identificar políticas, directrices y procedimientos | x |  |  |  |  | Gestor |
| IDENTIFICACIÓN DE LA SCM |  | x |  |  |  |  |
| Definir estructura del repositorio |  | x |  |  |  | Gestor |
| Definir la nomenclatura de los ítems |  | x |  |  |  | Gestor |
| Definir herramientas de control de documentos y versionamiento que se utilizaran. |  | x | x |  |  | Gestor |
| Establecer líneas bases. |  |  | x | x |  | Gestor |
| Definir la estructura del repositorio. |  |  | x | x |  | Bibliotecario |
| CONTROL DE LA SCM |  |  |  |  |  |  |
| Definir el formato de solicitud de cambio. |  |  |  |  |  |  |
| Definir el flujo del proceso de control de cambios. |  |  |  |  |  |  |
| Crear plan de gestión de cambios. |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE LA SCM |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar consultas y reportes. |  |  |  |  |  |  |
| AUDITORÍA DE LA GCS |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar consultas y reportes para la auditoría física. |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar consultas y reportes para la auditoría funcional |  |  |  |  |  |  |
| GESTIÓN DE ENTREGA Y RELEASES |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar el proceso de pase a producción |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar estructura del repositorio para los release de clientes |  |  |  |  |  |  |